CRONOGRAMA 2026

3334-Trabajo de Campo

Segundo Cuatrimestre

Grupo:

| N° Semana | Fecha | Actividad |
| --- | --- | --- |
| 4 | 18/09/26 | Análisis de requisitos y relevamiento. Definición de objetivos, alcance y límites del sistema. |
| 5 | 25/09/26 | Identificación de actores y diagrama de casos de uso (UML). |
| 6 | 02/10/26 | Especificación de casos de uso y diagramas de actividad de los flujos principales. |
| 7 | 09/10/26 | Modelo de dominio: diagrama de clases conceptual (UML), entidades y relaciones. |
| 8 | 16/10/26 | Diagramas de secuencia de los casos críticos. Definición de la arquitectura (web, mobile, backend, API REST y base de datos). Prototipo de interfaz. |
| 9 | 23/10/26 | 1° Punto de Control |
| 10 | 30/10/26 | Configuración del entorno, repositorio y base de datos. Esqueleto del backend y la API REST. |
| 11 | 06/11/26 | Desarrollo del backend (módulos núcleo: clientes, viajes, pagos) y del frontend web y mobile, integrados con la API. |
| 12 | 13/11/26 | Módulos restantes (alertas, cotizaciones, redes, dashboard) e IA. Integración final. |
| 13 | 20/11/26 | 2° Punto de Control |
| 14 | 28/08/26 | Testing funcional e integral y corrección de errores. Documentación técnica y manual de usuario. |
| 15 | 04/09/26 | 3° Punto de Control |
| 16 | 11/09/26 | Cierre |